
[image: image1.jpg]Bajkalska
1172



Společenství vlastníků jednotek 



Bajkalská 1172



Zápis ze schůze výboru SVJ Bajkalská 1172
Datum konání: 30.9. 2012 od 18:30

Místo konání: sušárna, vchod č. 28

Program:
1) Zahájení – schválení programu schůze

2) Zpráva o prezenci (usnášeníschopnost schůze)

3) Investice – elektroinstalace (doladění funkčnosti), plán dalších investic

4) Finanční výhled na další období

5) Výměna měřičů tepla a vodoměrů

6) SIPO

7) Ostatní - dle případných námětů

bod 1) Schůze byla zahájena v 18:30, proběhlo seznámení s programem

bod 2) Přítomní členové výboru: J. Kopáčiková, J. Ernestová, T. Sekaninová, L. Dlouhá – výbor usnášení schopen

bod 3) JE informovala o aktuálním stavu provedených investic. 
· Kena – práce hotovy,  faktury proplaceny.
Zbývá dodělat kryt v sušárně vchod 28. Zajistí JE do konce října. Předpokládaný náklad 1500 Kč.

· Telinvest – práce hotovy, faktury proplaceny. 
Vzhledem k tomu, že čidla nesnímají pohyb na 100%  bude provedeno dle návrhu Telinvestu zkušební přidání čidel, testovaný vchod 30, otestování funkčnosti v průběhu měsíce říjen, zajistí JE. V případě kladného vyhodnocení bude upraveno i v dalších vchodech. Pokud navrhované řešení nebude funkční, Telinvest bude hledat další možnosti. 
V reklamaci světlo ve vchodě 34 a 30 u vstupu, bude opraveno v rámci záruky.

Diskutované investice na další období (nejdříve však od 2 pol/2013): 
· oprava kohoutů u trubek ve sklepě, 
· oprava stoupaček, 
· výměna oken na chodbě, 
· výměna oken ve sklepních prostorech, 
· výměna dveří do sklepních prostor (za čipové). 
O investicích na další rok bude hlasováno na schůzi shromáždění během příštího roku.

bod 4) Aktuálně nám zbývá do konce roku doplatit 3 splátky MČ v celkové výši 150 000 Kč. Stav účtu k 30.9. je 288  210 Kč.
bod 5) Bude třeba vyměnit měřice na vodu a teplo v celém domě, neboť stávající budou v příštím roce expirovat. Předpoklad výměny v lednu/únoru 2013. Měřiče budou vyměněny za nové, s funkcí dálkového odečtu hodnot. TS poptat firmu Metra Šumperk, aby zaslala aktuální nabídku i s možností postupného splácení, návrh smlouvy a návrh servisní smlouvy.
bod 6) SIPO je funkční, všichni uživatelé platí víceméně řádně. Dlužníky upomíná p. Čálková, účetní.
bod 7) Ostatní

· Výbor uzavřel dodatek ke smlouvě s PRE, který trvá do r. 2014. Díky tomuto dodatku dostaneme jednorázovou slevu na každé odběrné místo 2500 Kč, v našem případě 10 000 Kč.

· Vypořádání plateb za služby spojené s užíváním bytu č. 7, vchod 30 jsou zajištěny s MČ a budou řešeny s jeho současným majitelem. Dořeší TS.
· Informujeme, že v měsíci září došlo k násilnému vloupání do vchodu 34, byly poškozeny vstupní dveře. Náhradu škody ve výši 700 Kč budeme uplatňovat na pojišťovně. 
· V současné době probíhá jednání s fy Syner, která bude opravovat podbití střechy. Termín oprav by měl být znám do 14 dnů. Opravy budou provedeny v rámci záruky, tudíž pro SVJ bezplatně.

· Výbor děkuje p. Karasovi za pokácení stromu ve vnitrobloku. Rovněž děkujeme p. Stehlíkovi za opravy, které v rámci domu  provádí.

Zápis vyhotovil: J. Kopáčiková, 30.9. 2012
Správnost zápisu osvědčují členové výboru svým podpisem:

J. Kopáčiková – předseda

J. Ernestová – místopředseda

T. Sekaninová – člen
L. Dlouhá – člen

IČO: 24774600

Bankovní spojení: Česká spořitelna, č.ú. 2349265369/0800

Sídlo: Bajkalská 1172/32, Praha 10

Email: svjbajkalska@centrum.cz
Web: http://svj-bajkalska.webnode.cz/

